МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ВОРОНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ   ВОРОНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО    ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.03.2019                                                                                                                                         № 33

с. Вороново  Кожевниковского района Томской области

О проведении  противопаводковых  мероприятий   на  территории

Вороновского сельского  поселения в 2019 году

В соответствии  с постановлением Администрации Кожевниковского района  от 26.02.2019  № 121 «О подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод в период весеннего половодья в 2019 году», для своевременной подготовки территорий поселения, попадающих в зону пропуска паводковых вод, с целью снижения  экономического ущерба

и  предотвращения  чрезвычайных ситуаций,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить на территории Вороновского сельского поселения противопаводковую комиссию в составе:

Прокопенко С.Н. - председатель комиссии, Глава поселения;

Лукьянов А.В. -  заместитель председателя комиссии, Начальник ГПС в ОПС – 6 ТО по Кожевниковскому и Шегарскому районам в ПЧ с. Вороново (по  согласованию).

Члены комиссии:

- Чириков С.М. -  староста д.Красный Яр;

- Пашкова С.Г.- староста д. Еловка;

- Шерстобоев С.С. - староста д.Еловка;

- Микулич С.А. – специалист с. Осиновка;

5) Микулич В.С. – староста с. Осиновка.

2. Утвердить план привлечения транспортных средств, для проведения спасательных

и аварийно - восстановительных работ в случае подтопления населенных пунктов весенними паводковыми водами согласно приложению 1.

3. Утвердить план мероприятий по пропуску паводковых вод, очистке территорий улиц от мусора и снега сельского поселения согласно приложению 2.

4. Назначить Микулич.С.А. специалиста по административной работе в с. Осиновка ответственным за подготовку мест размещения эвакуируемых из зон возможного затопления, определить порядок их обеспечения продовольствием, вещевым имуществом, принять меры по созданию запаса продовольствия на период паводка.

5. Заседание паводковой комиссии проводить не реже одного раза в месяц, в случае возникновения ЧС - немедленно.

6. Обнародовать настоящее постановление в установленном Уставом Вороновского сельского поселения порядке.

7. Контроль   исполнения   настоящего   постановления оставляю за собой.

Глава поселения                                                                                                С.Н.Прокопенко

О.М.Чирикова

8(38244) 31-169

В дело №02-04

____________О.М.Чирикова

«____» ______________2019г.

- ПРИЛОЖЕНИЕ 1

- к постановлению Администрации

- Вороновского сельского поселения

- от 11.03.2019 № 33

ПЛАН

привлечения   транспортных средств   для проведения спасательных и аварийно - восстановительных работ  в случае подтопления населенных пунктов весенними водами

1. Для проведения спасательных и аварийно - восстановительных работ в случае катастрофического затопления населенных пунктов  весенне - летними паводковыми водами привлекаются:

|  | Наименование предприятия | Наименование привлекаемой техники |
| --- | --- | --- |
| 1. | Пожарная часть с. Вороново | 1 спец.автомобиль |
| 2. | МКОУ «Осиновская средняя образовательная школа» | 1 автобус |
| 3. | МКОУ «Вороновская средняя образовательная школа» | 1 автобус |
| 4. | СПК «Восход» с. Осиновка | 1 трактор; 1 грузовой автомобиль |
| 5. | ООО «Вороновское» с. Вороново | 1 трактор; 1 грузовой автомобиль |
| 6. | ООО «Вороновское» д. Красный яр | 1 трактор; 1 грузовой автомобиль |
| 7. | ЧП Шерстобоева И.С. д. Еловка | 1-трактор |

- ПРИЛОЖЕНИЕ 2

- к постановлению Администрации

- Вороновского сельского поселения

- от 11.03.2018 № 33

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по пропуску паводковых вод, очистке территорий  улиц   от снега

и мусора  Вороновского  сельского  поселения

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовить постановление «Об очистке кровель зданий и сооружений от снега», обнародовать его в установленном порядке | Январь –февраль | Главный специалист по управлению делами |
| 2. | Уточнение мест возможного затопления и организация постоянного контроля над развитием паводковой обстановки | До 20.03.2019 года | Глава поселения |
| 3. | Проведение совещаний с руководителями предприятий и организаций любых форм собственности об оказании помощи населению в период подготовки к весеннему паводку пропуска паводковых вод | до 25 марта 2019 года | Глава поселения |
| 4. | Контроль и работа с населением, руководителями организаций по вопросу очистки территорий и улиц от мусора, снега и пропуску паводковых вод | Март - апрель | Глава поселения, специалисты Администрации |
| 5. | Отвод воды с проезжей части дорог | в паводковый период | Администрация сельского поселения, домовладельцы |
| 6. | Подготовить временные жилые помещения для размещения населения, эвакуируемого из зон возможного затопления | Март - апрель | Администрация поселения |
| 7. | Организовать разъяснительную работу с населением о потенциальной опасности половодья, мерах безопасности и правилах поведения у водоемов в этот период. Проведение подворного опроса жителей в зонах вероятного подтопления о необходимости их эвакуации, создание условий для их расселения. | Март - май | Специалисты Администрации, противопаводковая комиссия |
| 8. | Проверка состояния гидротехнических сооружений, осуществление контроля над их состоянием, обеспечение готовности к безаварийному пропуску паводковых вод | до 30.03.2019 | Глава поселения, специалисты |
| 9. | Приведение в порядок площадок временного хранения и сортировки ТБО и подъездных путей к ним. | Март | Глава поселения |
| 10. | Обеспечение постоянного информирования населения о возможной и складывающейся обстановке в период прохождения весеннего паводка | в паводковый период | Противопаводковая комиссия |
| 11. | Назначить ответственного за предоставление донесений об оперативной обстановке по паводку Главе поселения | ежедневно 9.00 час. | Микулич С.А. |