МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

ВОРОНОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ГЛАВА  ВОРОНОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.03.2007										                    № 6

с. Вороново,   Кожевниковского района Томской области

Об утверждении плана

реализации

программы социально- экономического

развития на 2007 год

В целях реализации программы социально-экономического развития муниципального образования Вороновское сельское поселение,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить план реализации программы социально-экономического развития муниципального образования Вороновское сельское поселение на 2007 год согласно приложению.

Глава поселения                                                                                                                                                  Н.А.Козлов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Главы

Вороновского сельского поселения

от 23.03.2007 № 6

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ВОРОНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2007 год

| № | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Содержание мероприятия | Источники финансирования | Ответственные исполнители | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ремонт дорог, поддержание дорожного полотна в работоспособном состоянии. с.Вороново-ул.2-Пятилетка, ул.Пролетарская, ул.Первомайская, ул.Заозерная. д.Красный Яр- ул.Комсомольская. | 2007г | Реконструкция, ремонт автомобильных дорог общего пользования | Обл.бюджет 737,0 тыс.руб. | ОГУП «Кожевниковское ДРСУ» Мун.Конт.№ от | Обеспечение транспортной доступности населенных пунктов сельского поселения. |
| 2 | Поддержание дорожного полотна в работоспособном состоянии. | 2007г | Зимнее содержание дорог, очистка дорог от снега. | Обл.бюджет 230,0 тыс.руб. | ОАО АК «Томские мельницы»Договор №б/н от 01.02.2007г ОГУП «Кожевниковское ДРСУ» Договор №1а от 01.01.2007г Мун.Контр. №3.08.902.0207.058 от 20.02.2007г СПК «Восход» Договор № б/н от 01.01.2007г | Обеспечение транспортной доступности населенных пунктов сельского поселения. |

| 3 | Ремонтно-восстановительные работы на плотинах в поселении | 2007г | Иные инженерные сооружения-Дамбы | Обл.бюджет 200,0 тыс.руб. | ОГУП «Кожевниковское ДРСУ» Мун.Контр. № от | Повышение уровня защиты населенных пунктов от последствий воздействия водной среды, разрушения берегов, плотин и ограждающих дамб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Развитие личных подсобных хозяйств в населенных пунктах сельского поселения | 2007г | Развитие ЛПХ | Обл.бюджет, местный бюджет, кредитные ресурсы | Россельхозбанк | Самозанятость населения, увеличение производства продукции в ЛПХ, увеличение потоков финансовых ресурсов. |
| 5 | Ремонт водопроводных сетей в населенных пунктах поселения с.Осиновка ул.Набережная-2 км. с.Вороново ул.Б-Подгорная-1км. | 2007г | Ремонт водопроводных сетей | Обл.бюджет 2000,0 тыс.руб. | МУ «Селькомхоз» | Обеспечение населения чистой питьевой водой. |
| 6 | Обеспечение участия жителей всех населенных пунктов поселения в социальных, культурных, спортивных и других мероприятиях, проводимых районной и поселковой администрациями | 2007г | Участие в мероприятиях | Р.бюджет, местный бюджет 63,0 т.р. | Администрация Вороновского поселения | Активное участие населения в мероприятиях. |
| 7 | Благоустройство населенных пунктов | 2007г | Организация сбора и вывоза бытовых отходов, организация благоустройства и озеленения территории поселения | Мест.бюд. 165,0 тыс.руб. | Администрация Вороновского поселения | Улучшение культурного облика |
| 8 | Поддержание материально-технической базы учреждений образования, здравоохранения и культуры в надлежащем для использования состоянии | 2007г |  | Обл.бюджет, мест. Бюджет. |  | Обеспечение населения необходимыми социальными услугами. |

Глава поселения                                                                                                                                                                                                  Н.А.Козлов