МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

ВОРОНОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

СОВЕТ  ВОРОНОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

04.09.2009                                                                                                                                 № 76

с. Вороново Кожевниковского района Томской области

# О дополнении к инвестиционной программе

# «Модернизация систем теплоснабжения

# села Кожевниково на 2007-2012 гг.»

для Вороновского сельского поселения

На основании ст.19 Устава Муниципального образования Вороновского сельского поселения в соответствии с Положением о публичных слушаниях  в Вороновском сельском поселении, утвержденным решением Совета Вороновского сельского поселения  от  01.11.2005  № 7, с целью повышения качества жизни населения,

Совет Вороновского сельского поселения решил:

# 1. Принять дополнение к инвестиционной программе «Модернизация систем теплоснабжения села Кожевниково на 2007-2012 гг. для Вороновского сельского поселения.

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 марта 2009 года.

3.Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.

Глава поселения                                                                    			 Н.А.Козлов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Совета

Вороновского сельского поселения

от 04.09.2009  №  76

Оглавление

I.Паспорт Дополнения к инвестиционной программе  ………………………. 	4

1.	Информация о Дополнении к инвестиционной программе	4

1.1.	Полное наименование дополнения к инвестиционной программе.	4

1.2.	Основание для разработки Дополнения к инвестиционной программе.	4

1.3.	Краткое содержание (суть) Дополнения к инвестиционной программе.	4

1.4.	Цели Дополнения к инвестиционной программе.	4

1.5.	Задачи Дополнения к инвестиционной программе.	4

1.6.	Ожидаемые результаты.	5

1.7.	Заказчик Дополнения к инвестиционной программе	5

1.8.	Разработчик дополнения к инвестиционной программе .	6

1.9.	Характер Дополнения к инвестиционной программе	6

1.10.	Место реализации Дополнения к инвестиционной программе (область, город, район).	6

1.11.	Контроль за исполнением Дополнения к инвестиционной программе ……..	6

2.	Продукция (услуги)	6

2.1.	Наименование продукции (услуг).	6

2.2.	Назначение и основные технические характеристики.	6

2.3.	Потребительская характеристика:	6

2.4.Дополнительная информация по разделу ………………………………………………. 7

3.	Маркетинговые исследования	7

3.1.	Характеристика рынка сбыта услуг:	7

3.2.	Обеспеченность сбыта услуг:	7

3.3.	Конкуренция:	7

4.	Степень готовности инвестиционной программы	7

4.1.	Обеспеченность ресурсами:	8

4.2.	Наличие развернутого технологического графика проведения работ:

4.3.	Использование импортных  компонентов:	8

5.	Гарантии возврата инвестиций и риски	8

5.1.	Обеспечение возврата инвестиций:	8

5.2.	Возможные риски по программе (конкретно).	8

5.3.	Социально-экономические результаты:	9

5.4.	Запрашиваемые формы государственной поддержки:	9

6.	Информация о субъекте инвестиционной деятельности, реализующем инвестиционный проект	10

6.1.	Общие сведения.	10

II.	Оценка потребностей в объемах отпуска потребителям тепловой энергии	12

1.	Характеристика потребителей ( в динамике за последние три года);	12

2.	Анализ динамики изменения объемов потребления тепловой энергии (за последние три года);	12

III.Описание системы теплоснабжения Вороновского сельского поселения:	15

1.	Характеристика производственных мощностей системы теплоснабжения, оценка имеющегося резерва или недостаточности производственных мощностей и возможности повышения надежности работы системы теплоснабжения	15

## IV.Сравнительные расчёты, утверждённого "усреднённого" (угольно-газового) тарифа и расчётного угольного тарифа по Вороновскому сельскому поселению……………………………………………………………………………………   17

V.Выводы и заключения по предложенному Дополнению к инвестиционной программе……………………………………………………………………………………..	23

    - Паспорт инвестиционной программы

# Информация о программе

## Полное наименование программы

Дополнение к инвестиционной программе «Модернизация системы теплоснабжения села Кожевниково на 2007-2012 гг.» для Вороновского сельского поселения

## Основание для разработки программы

- Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»,

- Решение Совета Вороновского сельского поселения о принятии дополнения                         к инвестиционной программе «Модернизация системы теплоснабжения села Кожевниково на 2007-2012гг.» для Вороновского сельского поселения

- Техническое задание на разработку инвестиционной программы;

## Краткое содержание (суть) программы

В рамках дополнения к инвестиционной программе «Модернизация системы теплоснабжения села Кожевниково на 2007-2012 гг.» целесообразнее распространить действие инвестиционной надбавки к тарифу не только на территорию с. Кожевниково, но              и на Вороновское сельское поселение. На данной территории расположены следующие котельные:

- Котельная № 11, расположенная по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с.Вороново, ул.Уткина

- Котельная № 12, расположенная по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с.Вороново, ул. Карла Маркса

## Цели дополнения к инвестиционной программе «Модернизация системы теплоснабжения села Кожевниково на 2007-2012 гг.».

- обеспечение экономической доступности услуг теплоснабжения для потребителей;

- повышение надежности, качества и эффективности услуг по теплоснабжению  
 (качество услуг должно полностью соответствовать требованиям Правил предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденных Постановлением Правительства РФ №307 от 23.05.2007г.);

- повышение экологической безопасности источников теплоснабжения (предельно-допустимая концентрация выбросов вредных веществ от источников теплоснабжения не должна превышать расчетную величину);

## Задачи дополнения к инвестиционной программе «Модернизация системы теплоснабжения села Кожевниково на 2007-2012 гг.»

- планирование мероприятий по модернизации и развитию системы теплоснабжения                  с. Вороново в рамках Программы Комплексного развития коммунальной инфраструктуры Кожевниковского сельского поселения на 2007-2010 гг.;

- формирование источника покрытия привлекаемых инвестиций на модернизацию  системы теплоснабжения за счет снижения издержек на производство тепловой энергии;

- безусловное обеспечение параметров комфорта и соблюдение стандартов предоставления услуг;

- обеспечение экологической безопасности  и надежности теплоснабжения;

## Ожидаемые результаты.

- повышение надежности и качества предоставляемых услуг;

- сокращение количества аварий и повреждений в системах теплоснабжения до 0,2 аварий на 1 км тепловых сетей, уменьшение затрат на ликвидацию последствий аварий;

- сокращение жалоб и претензий к качеству предоставляемых услуг по теплоснабжению на 100%;

- экономия затрат на топливо и электроэнергию при производстве тепловой энергии;

- стабилизация стоимости услуг для потребителей и местных бюджетов;

- ежегодное увеличение тарифа на тепловую энергию на сумму, не превышающую размера инфляции;

## Заказчик дополнения к  инвестиционной программе «Модернизация системы теплоснабжения села Кожевниково на 2007-2012 гг.» .

Администрация Вороновского сельского поселения

## Разработчик дополнения к  инвестиционной программе «Модернизация системы теплоснабжения села Кожевниково на 2007-2012 гг.».

## ООО «Коммунальные системы Кожевниково», сентябрь 2009 года на основе компьютерной программы Excel по методикам классического инвестиционного анализа.

## Характер  дополнения к  инвестиционной программе «Модернизация системы теплоснабжения села Кожевниково на 2007-2012 гг.» .

применение  инвестиционной надбавки не только на территории с. Кожевниково, но                       и на территории Вороновского сельское поселение

## Место реализации дополнения к  инвестиционной программе «Модернизация системы теплоснабжения села Кожевниково на 2007-2012 гг.» (область, город, район).

с. Вороново, Томской  области

## Контроль за исполнением дополнения к  инвестиционной программе «Модернизация системы теплоснабжения села Кожевниково на 2007-2012 гг.» .

Администрация Кожевниковского сельского поселения

# Продукция (услуги)

## Наименование продукции (услуг).

услуги теплоснабжения, производство тепловой энергии на угольных котельных с.Вороново

## Назначение и основные технические характеристики.

Соответствует российским стандартам на теплоснабжение и коммунальные услуги.

## Потребительская характеристика:

Услуги теплоснабжения населения и промышленных потребителей тепловой энергией с графиком теплоснабжения 95/70° С с давлением теплоносителя не более 6 кгс/м2.

## Дополнительная информация по разделу.

Тепловая энергия  в результате реализации инвестиционной программы «Модернизация системы теплоснабжения села Кожевниково на 2007-2012 гг.»  производиться на оборудовании, имеющем высокие показатели экономичности, экологичности, автоматизации, обеспечивающем комфортный температурный режим                         в отапливаемых помещениях в любых условиях.

# Маркетинговые исследования

## Характеристика рынка сбыта услуг:

- известен объем спроса и предложения в настоящее время;

- известны основные потребители тепловой энергии в с. Кожевниково;

- известны текущие цены на теплоснабжение в с. Кожевниково;

- имеется прогноз цен на теплоснабжение и объема теплоснабжения с учетом обследования основных потребителей.

## Обеспеченность сбыта услуг:

- гарантии сбыта, обоснованы отсутствием альтернативного источника теплоснабжения для действующих потребителей тепловой энергии в указанных районах села;

- продажа тепловой энергии населению будет производиться ООО «КСК», продажа тепловой энергии предполагается на основе договоров.

## Конкуренция:

В связи с особенностями законодательства конкуренция отсутствует, цена на продукцию регулируется РЭК Томской области.

# Степень готовности дополнения к инвестиционной программе

## Обеспеченность ресурсами:

Обеспеченность кадрами осуществляется за счет рабочих ООО «КСК», земля используется рядом с существующими объектами. Водоснабжение обеспечивается путем присоединения к существующему водопроводу, электроснабжение обеспечивается подключением к местному электроисточнику, приобретается транспорт, осуществляется обеспеченность мобильной связью, основное оборудование обеспечивается собственным производством, материалы и комплектующие поставляются постоянными поставщиками на основании действующих контрактов, производственные мощности обеспечиваются двумя производственными базами.

## Использование импортных  компонентов:

Котельные имеют российское происхождение. В них используется отдельное оборудование иностранного производства не имеющее российских аналогов                                             с сопоставимыми технико-экономическими параметрами.

# Гарантии возврата инвестиций и риски

## Обеспечение возврата инвестиций:

Обеспечение финансовых потребностей ЭСО, необходимых для реализации инвестиционной программы на территории с. Кожевниково (возврат привлеченных средств              и расходов, связанных с инвестиционной деятельностью), осуществляется представительным органом сельского поселения, установлением регулируемой надбавки к цене (тарифу) для потребителей установленному РЭК Томской области.

## Возможные риски по программе (конкретно).

Риск невыполнения финансовых обязательств контрагентами и потребителями. Результатом может быть недополучение денежных средств. Мерами по повышению уровня собираемости могут быть:

- оперативность и точность расчетов;

- доведение до населения информации об уровне платежей с использованием для этого наглядных счетов-квитанций с рассылкой по потребителям;

- повышение культуры обслуживания;

- создание максимальных удобств при расчетах за услуги;

- своевременное напоминание о задолженности;

- претензионная работа с неплательщиками;

Риск недооценки затрат на выработку тепловой энергии.

В рамках проекта предусмотрен регулярный мониторинг себестоимости выработки тепловой энергии (план - факторный анализ), с оперативным принятием мер по снижению затрат.

## Социально-экономические результаты:

- Сокращение количества сжигаемых энергоресурсов;

- развитие межрегиональной и внутриобластной кооперации;

- использование местных сырьевых ресурсов – газа;

- повышение уровня экологической безопасности;

- внедрение новых технологий в тепловом хозяйстве с. Кожевниково;

## Запрашиваемые формы государственной поддержки:

Компенсация выпадающих доходов в виде существующей разницы между регулируемым тарифом РЭК и тарифом установленным  для населения;

При вынесении Советом Кожевниковского сельского поселения решения  о недоступности приобретения и оплаты  потребителями тепловой энергии ЭСО                 с учетом цены (тарифа) для потребителей и надбавки к цене (тарифу) для потребителей.

# Информация о субъекте инвестиционной деятельности, реализующем инвестиционный проект

## Общие сведения

| - Полное и сокращенное наименования юридического лица его организационно-правовая форма: (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц)/ | Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальные системы Кожевниково» |
| --- | --- |
| - Регистрационные данные: 2.1 Дата, место и орган регистрации юридического лица. (на основании Свидетельства о государственной регистрации) | 22 августа 2005 г. с. Кожевниково, Межрайонная ИФНС России № 2 по Томской обл. Свидетельство о государственной регистрации серия 70 № 0002734415 |
| - Учредители (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор)) (для юридических лиц) | -Жоров Анатолий Григорьевич – доля номинальная стоимость 3958,34 рублей; - Елегечев Н.Г - доля номинальная стоимость 3958,34 рублей; - Касаткин В.А.- доля номинальная стоимость 3958,34 рублей; -Кац В.С. - доля номинальная стоимость 3958,34 рублей; - Макеев О.К. - доля номинальная стоимость 3958,34 рублей; - Шкапов Д.А. - доля номинальная стоимость 3958,34 рублей; |
| 3.1. Срок деятельности (с учетом правопреемственности) | 2 года |
| 3.2. Размер уставного капитала (для юридических лиц) | 3958,34 рублей |
| 3.3. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы. | №2 Томская область, с. Кожевниково, ул. Кирова, 32 |
| ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО | ИНН 7008006582 КПП 700801001 ОГРН 1057006443988 ОКПО 76654201 |
| 4.Юридический адрес | Страна –Российская Федерация |
|  | Адрес 636160, Томская обл., с. Кожевниково, ул.Кирова, 42 |
| 5.Почтовый адрес | Страна - Российская Федерация |
|  | Адрес 636160, Томская обл., с. Кожевниково, ул.Кирова, 42 |
|  | Телефон (38244) 23-296 |
|  | Факс (38244) 22-896 |
| 6. Банковские реквизиты |  |
| 6.1. Наименование обслуживающего банка | ОАО АКБ «РОСБАНК» |
| 6.2. Расчетный счет | 40702810469520000019 |
| 6.3. Корреспондентский счет | 30101810500000000710 |
| 6.4. Код БИК | 046910710 |

- II. Оценка потребностей в объемах отпуска потребителям тепловой энергии

## Характеристика потребителей (в динамике за последние три года)

Основными потребителями теплоты систем теплоснабжения от муниципальных котельных  с. Вороново являются теплоиспользующие санитарно-технические системы зданий. Местные системы теплопотребления зданий присоединены к тепловым сетям непосредственно, по безэлеваторной схеме.

Системы теплопотребления зданий оборудованы отопительными приборами конвективно-излучающего действия, в основном чугунными радиаторами. Отопительные приборы абонентов характеризуются большой поверхностью теплоотдачи, так как частично заменялись с учётом существующего температурного графика.

По причине отсутствия услуг горячего водоснабжения  население производит отбор воды непосредственно из систем отопления.

Абонентами систем муниципальных теплоснабжения с. Вороново являются население – 85,5%, бюджетные организации 14% и  прочие организации 0,5 %

Рис.2.1.1. Распределение потребителей муниципальной системы теплоснабжения с. Вороново

## Анализ динамики изменения объемов потребления тепловой энергии                           (за последние три года);

Изменение объёмов потребления тепловой энергии с. Вороново по группам потребителей в 2007-2009 гг.  представлены в таблице 1.1. и рис. 2.2.1.

Таблица 1.1.                   Полезный отпуск в 2007-2009гг.

|  | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Население | 2141,9 | 2142,4 | 2137,5 |
| Бюджетные организации | 350,3 | 350,3 | 350,3 |
| Прочие организации | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
| ИТОГО | 2503,4 | 2503,9 | 2499 |

Рис. 2.2.1.  Динамика изменения полезного отпуска по группам потребителей в 2007-2009гг.

За  2007-2009гг. полезный отпуск уменьшился с  2503,4. Гкал до 2499. Гкал. на 9%,                 в том числе: по населению на 9%. Уменьшение полезного отпуска тепловой энергии произошел из-за сокращения абонентов.

Структура потребления тепловой энергии за 2007-2009гг. почти не изменилась: уменьшилась доля населения в структуре потребителей на 9%, доля бюджетных организаций и доля прочих организаций не изменилась.(таблица 1.1. и рис. 2.2.2.).

Таблица1.2.

Структура потребления тепловой энергии за 2007-2009гг, %

|  | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| Население | 85,5 | 85,6 | 85,5 |
| Бюджетные организации | 13,9 | 13,9 | 14 |
| Прочие организации | 0,6 | 0,5 | 0,5 |

Рис. 2.2.2. Структура потребителей тепловой энергии с.Вороново

## Анализ состояния и стратегия организации учета объемов потребления тепловой энергии;

Учет потребления тепловой энергии не налажен, тепловые вводы потребителей                    в с. Вороново не оборудованы счётчиками теплоты и контрольно-измерительными приборами давления и температуры, на котельных отсутствуют приборы, учитывающие выработку тепловой энергии.

## Оценка влияния различных факторов на объемы потребления тепловой энергии;

За последние годы количество потребителей тепловой энергии сократилось, при этом  суммарная тепловая мощность практически не изменилась.

- III . Описание системы теплоснабжения Вороновского сельского поселения:

## Характеристика производственных мощностей системы теплоснабжения, оценка имеющегося резерва или недостаточности производственных мощностей                         и возможности повышения надежности работы системы теплоснабжения

Система теплоснабжения с. Вороново построена по децентрализованному принципу (локальные источники теплоснабжения) и характеризуется следующими показателями:

Таблица 2.1. Характеристика системы теплоснабжения с. Вороново

| Основные источники теплоснабжения (котельные), единиц | 2 |
| --- | --- |
| Вид используемого топлива | Уголь |
| Суммарная установленная тепловая мощность котельных, Гкал/час | 1,02 |
| Протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении, км | 7660 |

Топливо

В качестве топлива котельные с. Вороново используют каменный уголь Кузнецкого угольного бассейна, разрез Караканский-Южный. Подвоз его осуществляется железнодорожным транспортом до ст. Томск, а затем автомобильным транспортом топливо доставляется на котельные.   Результаты анализа проб угля представлена  в таблице  2.4.

Таблица 2.4. Результаты технического анализа угля

| Наименование показателя | обозначение | размерность | Караканский разрез |
| --- | --- | --- | --- |
| Зола | Аd | % | 14,00 |
| Влага | W | % | 13,60 |
| Сера | S | % | 0,30 |
| Хлор | Cl | % | 0,05 |
| Мышьяк | As | % | 0,0005 |
| Выход летучих веществ |  | % | 41,6 |
| Теплота сгорания высшая |  | Ккал/кг. | 7407 |
| Теплота сгорания низшая |  | Ккал/кг. | 5225 |

Как видно из таблицы, низшая теплота сгорания угля соответствует расчетным данным. Уголь отличается средней влажностью и зольностью, а также высокой реакционной способностью, что показывает высокий процент выхода летучих на рабочую массу. На котельных уголь храниться на открытых складах, что увеличивает его влажность                           и, соответственно, ухудшает процесс горения.

Водоснабжение

Для подпитки тепловых сетей котельные с. Вороново используют воду из подземного водоносного горизонта, добываемую водозаборными скважинами МУ «Селькомхоз».

Правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов, утвержденных Гостехнадзором России от 28 мая 1998 г., установлены следующие нормы качества сетевой и подпиточной воды для водогрейных котлов:

- жесткость общая – не более 0,7 мг.экв\л;

- сухой остаток – не нормируется;

- содержание железа общего – не более 0,5 мг\л;

- рН – 7-10мг\л;

Вода из подземных водоисточников имеет высокое содержание железа и повышенную жесткость, которые негативно сказываются на эффективности работы системы теплоснабжения, т.к. первый фактор увеличивает скорость коррозии, а второй – вызывает отложения на внутренних поверхностях теплообменных труб.	Установки для умягчения воды, состоящие из Na-катионитовых фильтров, имеются на     1 – ой котельной: № 11  (с. Вороново, ул.Карла Маркса), при этом соблюдаются все рабочие циклы, следующие друг за другом: взрыхление, регенерация, отмывка, умягчение. Для поддержания нормативных значений кислорода и рН в питательной воде котлов в тепловой схеме предусмотрена деаэрационная установка.

В качестве фильтрующего материала для установок умягчения используется преимущественно активированный уголь, для регенерации используется поваренная соль.

Вследствие отсутствия водоподготовки и интенсивного накипеобразования котлы периодически останавливают и снимают накипь.

Электроснабжение

Электроснабжение котельных  с. Вороново осуществляется от Центральных электрических сетей ОАО «Томскэнерго».

Рис.3.1.

Одним из резервов экономии электроэнергии является приведение  в соответствие мощности сетевых насосов и объемов перекачиваемого теплоносителя.

Система транспорта и распределения тепла

Котельные, обеспечивающие тепловой энергией потребителей с. Вороново имеют двухтрубную систему теплоснабжения. Практически во всех системах теплоснабжения имеет место прямой водоразбор населением.

Трубопроводы тепловых сетей проложены как надземным, так и подземным способом. В качестве тепловой изоляции используется минеральная вата, покрытая сверху рубероидом или листами железа. Общая протяженность сетей теплоснабжения                             в однотрубном исчислении составляет 7,6 км.

Потенциал энергосбережения в тепловых сетях может быть реализован посредством применения современных теплоизоляционных материалов и технологий их нанесения.

При выборе конструкций теплоизолированных трубопроводов тепловых сетей приоритетным должно быть использование материалов, обеспечивающих максимальную надежность и долговечность работы трубопроводов. Это касается как непосредственно самих труб и элементов трубопровода, так и изоляционных покрытий на них. Большое значение имеет использование в тепловых сетях предварительно изолированных                            в заводских условиях труб и элементов трубопроводов, т.к. в этом случае реализуется наивысшее качество нанесения и контроля изоляционных покрытий. Наличие в настоящее время материалов, технологий и производственной базы для выпуска предварительно теплоизолированных труб и элементов трубопроводов, как во всем мире, так и у нас                       в стране, позволяет говорить о необходимости использования труб и элементов трубопроводов с заводской изоляцией, как об основном способе изоляции тепловых сетей. Реализация мероприятий по модернизации тепловых сетей обеспечит не только энергосберегающий эффект, но и повысит надежность системы теплоснабжения.

- IV. Сравнительные расчёты, утверждённого «усредненного»

- (угольно-газового) тарифа и расчётного угольного тарифа по Вороновскому сельскому поселению

| Смета расходов на производство тепловой энергии в с. Вороново в 2007 г. |  |  |
| --- | --- | --- |
| п.п. | Наименование показателя |  |
| 1 | 2 |  |
| 1. | Основные материалы (на текущее содержание и ремонт хозспособом) | 65 633,17 |
| 2. | Вспомогательные материалы | 8 999,97 |
| 3. | Работы и услуги производственного характера всего, в том числе: | 139 127,90 |
| 3.1. | ремонт подрядным способом (силами сторонних организаций) |  |
| 3.2. | регламентные работы |  |
| 3.3. | транспортные расходы на текущее обслуживание и ремонт | 139 127,90 |
| 3.4. | прочие услуги вспомогательных производств и сторонних организаций |  |
| 4. | Топливо на технологические цели | 1 399 273,91 |
| 5. | Энергия на технологические цели | 227 755,13 |
| 6. | Затраты на оплату труда производственного персонала (без ХОВ) | 465 866,83 |
| 6.1. | в том числе на ремонт |  |
| 7. | Единый социальный налог | 121 125 |
| 8. | Платежи в фонд социального страхования | 932 |
| 9. | Ставка платежей в фонд социального страхования | 0,20 |
| 10. | Амортизация основных средств |  |
| 11. | Отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования) |  |
| 12. | Вода на технологические нужды (ХОВ) | 62 554,64 |
| 13. | Прочие цеховые расходы всего, из них: | 53 977 |
| 13.1. | плата за предельно-допустимые выбросы (в пределах лимитов) | 23 083,89 |
| 13.2. | налог на землю (арендная плата за землю) |  |
| 13.3. | налог на имущество | 572,73 |
| 13.4. | прочие налоги и сборы |  |
| 13.5. | арендная плата | 20 909,43 |
| 13.6. | расходы на страхование | 1 542,60 |
| 13.7. | расходы на обучение |  |
| 13.8. | расходы на спецпитание (на охрану труда) | 7 190,14 |
| 13.9. | расходы на служебные командировки | 514,20 |
| 13.10. | расходы на льготный проезд |  |
| 13.11. | расходы на содержание зданий |  |
| 13.12. | иные расходы, не поименованные выше | 163,69 |
| 14. | Покупка тепловой энергии со стороны |  |
| 15. | Итого затрат по цеховой себестоимости | 2 545 245 |
| 16. | Отпуск на коллекторе, Гкал | 3 842,70 |
| 17. | Полезный отпуск всего, Гкал, в том числе: | 2 503,40 |
| 17.1. | собственное потребление |  |
| 17.2. | сторонние потребители | 379,50 |
| 18. | Стоимость одной Гкал по цеховой себестоимости | 1 016,72 |
| 19. | Затраты на собственное потребление |  |
| 20. | Затраты на реализованную продукцию | 385 843 |
| 21. | Прочие расходы всего, в том числе: | 216 046 |
| 21.1. | Общехозяйственные расходы, из них: | 216 045,93 |
| 21.1.1. | заработная плата АУП (без ЕСН) |  |
| 21.1.2. | работы и услуги непроизводственного характера |  |
| 21.2. | Операционные (внереализационные) расходы |  |
| 22. | Недополученный по независящим причинам доход |  |
| 23. | Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования |  |
| 24. | Расчетные расходы по производству и передаче продукции сторонним потребителям | 601 889 |
| 25. | Выручка от реализации сторонним потребителям | 650 041 |
| 26. | Финансовый результат от реализации | 48 151 |
| 27. | Рентабельность, % | 8,00 |
| 28. | Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал | 1 712,89 |
| 29. | Темп роста (к действующему тарифу) |  |
|  | Справочно: |  |
|  | Действующий тариф, руб./Гкал | 1 169,00 |
|  | Среднесписочная численность (с учетом ХВО) |  |
|  | Средняя заработная плата (с учетом ХВО) |  |
|  | Ставка рабочего 1-го разряда |  |

ООО «Коммунальные системы Кожевниково»

Динамика роста расчетного тарифа на тепловую энергию с. Вороново

| Расчет для 2007 г. (угольный тариф) | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1712,89 руб. без НДС | 1712,89*1,19(% роста тарифа)=2038,34 руб. без НДС | 2038,34*1,24=2527,54 руб. без НДС | 2527,54*1,12=2830,84 руб. без НДС | 2830,84*1,15=3255,47 руб. без НДС |
| Расчет тарифа на тепловую энергию для населения на 1 кв.м. |  |  |  |  |
| 1712,89 руб/1 Гкал. (расчетный тариф)*0,028258 Гкал/1 кв.м. (норматив потребления тепловой энергии для жилых помещений)=48,40 руб.без НДС | 2038,34*0,028258=57,60 руб. без НДС | 2527,54*0,028258=71,42 руб. без НДС | 2830,84*0,028258=80 руб. без НДС | 3255,47*0,028258=91,99 руб. без НДС |
|  | Дефлятор (% роста тарифа) по сравнению с 2007 г. составляет 19 %. | Дефлятор (% роста тарифа) по сравнению с 2008 г. составляет 24 %. | Прогнозируемый % роста тарифа по сравнению с 2009 г. составляет 12 %. | Прогнозируемый % роста тарифа по сравнению с 2010 г. составляет 15 %. |

ООО «Коммунальные системы Кожевниково»

Динамика роста утвержденного тарифа на тепловую энергию для с. Кожевниково и с. Вороново

| 2007 г. (угольный тариф) | 2008 год (угольно-газовый тариф) |  | 2009 год (угольно-газовый тариф) | 2010 год (угольно-газовый тариф) | 2011 год (угольно-газовый тариф) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1169 руб. без НДС | 1112+191=1303 руб. без НДС |  | 1155+460=1615 руб. без НДС | (1155*1,12)+460=1753,6 руб. без НДС | (1293,6*1,15)+460=1947,64 руб. без НДС |
| Расчет тарифа на тепловую энергию для населения на 1 кв.м. |  |  |  |  |  |
| 1169 руб/1 Гкал. (расчетный тариф)*0,028258 Гкал/1 кв.м. (норматив потребления тепловой энергии для жилых помещений)=33,03 руб. без НДС | 1303*0,028258=36,82 руб. без НДС. | 1615*0,028258=45,64 руб. без НДС |  | 1753,6*0,028258=49,55 руб. без НДС | 1947,64*0,028258=55,04 руб. без НДС. |
| Приказ РЭК Томской области № 39/222 от 23.10.2006 г | Приказ РЭК Томской области № 73/555 от 17.12.2007 г (тариф 1112 руб.) Решение Совета Кожевниковского сельского поселения № 52 от 26.12.2007 г (надбавка 191 руб.) | Приказ РЭК Томской области № 73/401 от 25.11.2008 г (тариф 1155 руб.) Решение Совета Кожевниковского сельского поселения № 3 от 03.02.2008 г (надбавка 460 руб.) |  | Прогнозируемый % роста тарифа по сравнению с 2009 г. составляет 12 %. | Прогнозируемый % роста тарифа по сравнению с 2010 г. составляет 15 %. |

- V. Выводы и заключения по предложенному дополнению к  инвестиционной  программе «Модернизация системы теплоснабжения села Кожевниково на 2007-2012 гг.» для Вороновского сельского поселения:

На территории с. Кожевниково была принята инвестиционная программа модернизации системы теплоснабжения с. Кожевниково, следствием реализации данной программы стало удешевление тарифа. Поскольку Общество с ограниченной ответственностью предоставляет услуги не только потребителям с. Кожевниково, но                       и потребителям Вороновского сельского поселения, данный газовый тариф стал применяться и на территории с.Вороново. В случае применения на территории Вороновского сельского поселения угольного тарифа, цена за услуги теплоснабжения были бы намного выше (для сравнения было представлено два расчёта: расчёт угольного тарифа и расчёт газового тарифа).

- Побочным эффектом применения газового тарифа стало удешевление тарифа в целом, так как произошло удешевление фактической себестоимости единицы тепла, то есть                         в настоящее время применению подлежит так называемый «усредненный» тариф, то есть сочетание угольного и газового тарифа.

При строительстве газовых модулей на территории с. Кожевниково были привлечены заёмные денежные средства в форме лизинга. Источником финансовой потребности стало применение к цене (тарифу) инвестиционной надбавке для потребителей, установленная согласно положений Федерального Закона № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Считаем неоспоримым преимуществом, ввиду очевидной выгоды для населения, введение на территории Вороновского сельского поселения настоящего Дополнения                     к инвестиционной программе «Модернизация системы теплоснабжения села Кожевниково на 2007-2012 гг.» для Вороновского сельского поселения и заключения инвестиционного соглашения с Обществом с ограниченной ответственностью «Коммунальные системы Кожевниково» на его реализацию путём применения инвестиционной надбавки                                   к «усреднённому» тарифу на тепло.