МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ВОРОНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОРОНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.07.2019                                                                                                                               № 80-3

с. Вороново Кожевниковского района Томской области

Об утверждении Плана мероприятий по подготовке

к отопительному периоду 2019-2020 гг.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности                      к отопительному периоду»,

- ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2019-2020 гг. согласно приложению.

- Обнародовать настоящее постановление в установленном Уставом Вороновского сельского поселения порядке и разместить на официальном сайте Вороновского сельского поселения в сети «Интернет».

- Постановление вступает в законную силу со дня его официального обнародования.

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поселения                                                                                                 С.Н. Прокопенко

Инна Сергеевна Алтухова

(838244) 31-148

В дело № 02 – 04

___________ О.М. Чирикова

«___»______________ 2019 г.

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации Вороновского сельского поселения

от 24.07.2019 № 80-3

План мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2019-2020 гг.

| Наименование мероприятия | Срок исполнения |
| --- | --- |
| Разработка и утверждение планов и мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2019-2020 гг. объектов ЖКХ | В срок до 16.08.2019 |
| Проведение комиссионных проверок готовности объектов ЖКХ сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2019-2020 гг. | Согласно утвержденному графику |
| Проведение оценки готовности к работе в осенне-зимний период 2019-2020 гг. согласно Правилам оценки готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» | В срок до 01.11.2019 |
| Оформление паспортов готовности к отопительному сезону 2019-2020гг. | В срок до 20.09.2019 |