МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ВОРОНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОРОНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

16.04.2025 № 36-р

с. Вороново Кожевниковского района Томской области

Об утверждении плана мероприятий по подготовке к отопительному сезону

на территории муниципального образования

 «Вороновское сельское поселение» на 2025-2026 г.г.

В соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»,

СЧИТАЮ НЕОБХОДИМЫМ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке к отопительному сезону на территории муниципального образования «Вороновское сельское поселение» на 2025-2026 г.г. согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Вороновского

сельского поселения С.Н. Прокопенко

Н.А.Теущакова

т. (838244) 31-148

В дело № 02 – 03

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.М. Чирикова

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025г

 Приложение к распоряжению

 от 16.04.2025 г. № 36-р

План

мероприятий по подготовке к отопительному сезону

2025-2026 гг. Вороновское сельского поселения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Срок выполнения | Ответственные |
| 1. | Проведение весеннего и осеннего осмотра зданий и сооружений котельных  | с 15.05. по 01.08.2025 | Администрация Вороновского СПКР МУП «Комремстройхоз |
| 2 | Назначение лица, ответственного за эксплуатацию здания и сооружений котельных | до 01.09.2025 | Администрация Кожевниковского района |
| 3 | Назначение и обеспечение обучения сотрудников ответственных в организациях за безопасную эксплуатацию тепловых электроустановок | до 05.11.2025 | Директора школ |
| 4 | Проверка наличия соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключённого в порядке, установленном Законом о теплоснабжении | Май-сентябрь | Администрация Кожевниковского района,КР МУП «Комремстройхоз» |
| 5 | Проверка готовности к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утверждённого схемой теплоснабжения | до 01.09.2025 | Администрация Кожевниковского района,КР МУП «Комремстройхоз» |
| 6 | Проверка соблюдения критериев надёжности теплоснабжения, установленных техническими регламентами | В течение периода | Администрация Кожевниковского района,КР МУП «Комремстройхоз» |
| 7 | Наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии на 10 суток (50 тонн) | до 01.09.2025 | КР МУП «Комремстройхоз» |
| 8 | Проверка функционирования эксплуатационной службы, а именно:-укомплектованность указанных служб персоналом;-обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения | до 01.09.2025 | Администрация Кожевниковского района,КР МУП «Комремстройхоз»» |
| 9 | Проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей | До 01.09.2025 | Администрация Кожевниковского района,КР МУП «Комремстройхоз» |
| 10 | Организация контроля режимов потребления тепловой энергии | Май-сентябрь | Администрация Кожевниковского района,КР МУП «Комремстройхоз» |
| 11 | Обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надёжного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:готовность систем приёма и разгрузки топлива, топливо приготовления и топливоподачи;отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;наличие утвержденных графиков наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергиипроведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива | В течение периода | Администрация Кожевниковского района,КР МУП «Комремстройхоз» |
| 12 | Проверка наличия документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии и теплоснабжающими организациями | В течение периода | Администрация Вороновского СП,  |
| 13 | Проверка отсутствия не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления | В течение периода | Администрация Вороновского с.п,Администрация Кожевниковского района,КР МУП «Комремстройхоз»  |
| 14 | Проведение технических мероприятий в котельных на территории поселения:с. Осиновка, школа ул. Мира,15а1. Промывка оборудования, т/трассы2. Гидравлические испытания 3. Косметический ремонт помещения4. Обследование д\трубы, котлов(Квр-0025-2шт) | До 01.06.2025До 01.09.2025До 01.09.2025До 01.09.2025 | АРБ, машинисты-кочегары, мастера участка Специализированная организация |
| 15 | Проведение технических мероприятий в котельных на территории поселения:с. Вороново школа ул. Пролетарская,17в1. Промывка оборудования, т/трассы2. Гидравлические испытания 3. Косметический ремонт помещения4. Обследование здания котельной5.Устройство отмостки, восстановление целостности стен, усиление аварийных участков конструкций | До 01.06.2025До 01.09.2025До 01.09.2025До 01.09.2025До 01.09.2025 | АРБ, машинисты-кочегары, мастера участка Администрация Кожевниковского района |
| 16 | Проведение технических мероприятий в котельных на территории поселения:с. Вороново, ул. Карла Маркса, 48а1. Промывка оборудования2. Гидравлические испытания 3. Устройство заземления д/трубы4. Косметический ремонт помещения5. Обследование д/трубы6.Замена котлов КВЖТ-0,5 МВт-2 шт. | До 01.06.2025До 01.09.2025До 01.09.2025До 01.09.2025До 01.09.2025До 01.09.2025 | АРБ, машинисты-кочегары, мастера участка Специализированная организацияАдминистрация Кожевниковского района |
| 17 | Проведение технических мероприятий в котельных на территории поселения:д. Еловка школа ул. Новая 1а1. Промывка оборудования, т/трассы2. Гидравлические испытания 3. Косметический ремонт помещения4. Натянуть оттяжки д/трубы | До 01.06.2025До 01.09.2025До 01.09.2025До 01.09.2025До 01.09.2025 | АРБ, машинисты-кочегары, мастера участка  |
| 19 | Проверка глубинных насосов на водонапорных башнях  | Июль-сентябрь  | Администрация Вороновского СП, КР МУП «Комремстройхоз» |
| 20 | Проверка пожарных кранов на водонапорных башнях  | Август сентябрь | Администрация Вороновского СП, |
| 21 | Заключить муниципальный контракт на поставку тепловой энергии на отопительный период 2025-2026г | До 15.09.2025 | Администрация Кожевниковского района,КР МУП «Комремстройхоз» |