МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ВОРОНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОРОНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

31.03.2025	                                                                                                              № 30-р

с. Вороново   Кожевниковского района   Томской области

Об утверждении плана мероприятий по подготовке к отопительному сезону

на территории муниципального образования

«Вороновское сельское поселение» на 2026-2027 г.г.

В соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности                                          к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности                   к отопительному периоду»,

СЧИТАЮ НЕОБХОДИМЫМ:

1.   Утвердить план мероприятий по подготовке к отопительному сезону на территории муниципального образования «Вороновское сельское поселение» на 2026-2027 г.г. согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

3. Обнародовать настоящее распоряжение на официальном сайте в сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Вороновского

сельского поселения                                                                                     С.Н. Прокопенко

Н.А.Теущакова

т. (838244) 31-148

В дело № 02 – 03

___________ О.М. Чирикова

«___»______________ 2026г.

Приложение                                                                     к распоряжению администрации                                                                                              Вороновского сельского поселения

от 31.03.2026 г. № 30-р

План

мероприятий по подготовке к отопительному сезону

2026-2027 гг.  Вороновское сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятий (требования нормативных правовых актов) | Сроки выполнения | Исполнители | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание межведомственной комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027г.г. | До 15.08.2026 | Администрация Вороновского с.п. |  |
| 1.2 | Подготовка и аттестация работника, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок: - обучение в учебном центре»; - аттестация в комиссии Гостехнадзора; - оформление Приказа о назначении ответственного за ИС и БЭ тепловых энергоустановок. (пункты 2.2.2, 2.3.20 ПТЭ ТЭУ) | До 05.11.2026 | Администрация Вороновского с.п. КР МУП «Комремстройхоз» |  |
| 1.3 | Проведение весеннего и осеннего осмотров зданий и сооружений котельных, котельного оборудования, тепловых сетей, дымовых труб | До 01.09.2026 | Комиссия КР МУП «Комремстройхоз» Администрация Вороновского с.п. |  |
| 1.4 | Разработка и согласование Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на котельных и тепловых сетях (сценарии вероятных аварий – в Плане по ликвидации аварий на объектах теплоснабжения в МО «Кожевниковский район») (часть 4 ст. 20 ФЗ о теплоснабжении, пункт 15.4.3 ПТЭ ТЭУ) | до 01.09.2026 | КР МУП «Комремстройхоз, Администрация Вороновского с.п. |  |
| 1.5 | Обеспечение запасов основного и резервного топлива (дизельное топливо) в соответствии с утверждёнными нормативами запасов (пункт 4.1.1 ПТЭ ТЭУ) | до 01.09.2026 | КР МУП «Комремстройхоз, Администрация Вороновского с.п., |  |
| 1.6 | Разработка и утверждение температурных графиков и гидравлических режимов работы системы теплоснабжения на 2025-2026 годы (пункт 6.2.1 ПТЭ ТЭУ) | до 01.09.2026 | КР МУП «Комремстройхоз, Администрация Вороновского с.п. |  |
| 1.7 | Рассмотрение документов, подтверждающих выполнение требований, установленных Правилами ТЭ тепловых энергоустановок и оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду. Представление документов в Сибирском управлении Гостехнадзора (пункт 9 Правил обеспечения готовности пункт 8 Порядка проведения оценки) | к дате, установленной комиссией | КР МУП «Комремстройхоз, Администрация Вороновского с.п. |  |
| II. ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |  |  |
| 2.1 | Проверка наличия соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключённого в порядке, установленном Законом о теплоснабжении | Май-сентябрь | КР МУП «Комремстройхоз» |  |
| 2.2 | Проверка готовности к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утверждённого схемой теплоснабжения | до 01.09.2026 | КР МУП «Комремстройхоз» |  |
| 2.3 | Проверка соблюдения критериев надёжности теплоснабжения, установленных техническими регламентами | В течение периода | КР МУП «Комремстройхоз» |  |
| 2.4 | Наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии на 10 суток (50 тонн) | до 01.09.2026 | КР МУП «Комремстройхоз» |  |
| 2.5 | Проверка функционирования эксплуатационной службы, а именно: -укомплектованность указанных служб персоналом; -обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения | до 01.09.2026 | КР МУП «Комремстройхоз»» |  |
| 2.6 | Проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей | До 01.09.2026 | КР МУП «Комремстройхоз» |  |
| 2.7 | Организация контроля режимов потребления тепловой энергии | Май-сентябрь | Администрация Кожевниковского района, КР МУП «Комремстройхоз» |  |
| 2.8 | Обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надёжного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно: готовность систем приёма и разгрузки топлива, топливо приготовления и топливоподачи; отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации; наличие утверждённых графиков наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей; выполнение утверждённого плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения; выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии; наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива | В течение периода | Администрация Кожевниковского района, КР МУП «Комремстройхоз» |  |
| 2.9 | Проверка наличия документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии и теплоснабжающими организациями | В течение периода | Администрация Вороновского с.п, |  |
| 2.10 | Проверка отсутствия не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надёжность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления | В течение периода | Администрация Вороновского с.п., Администрация Кожевниковского района, КР МУП «Комремстройхоз» |  |
| III. ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение технических мероприятий в котельных на территории поселения: с. Осиновка, школа ул. Мира,15а 1. Промывка оборудования, т/трассы 2. Гидравлические испытания 3. Косметический ремонт помещения 4. Обследование д\трубы, котлов (Квр-0025-2шт) | До 01.06.2026 До 01.09.2026 До 01.09.2026 До 01.09.2026 | Администрация Вороновского с.п., Администрация района, КР МУП «Комремстройхоз», Специализированная организация |  |
| 3.2 | Проведение технических мероприятий в котельных на территории поселения: с. Вороново школа ул. Пролетарская,17в 1. Промывка оборудования, т/трассы 2. Гидравлические испытания 3. Косметический ремонт помещения 4. Обследование дымовой трубы | До 01.06.2026 До 01.09.2026 До 01.09.2026 До 01.09.2026 | Администрация Вороновского с.п., КРМУП «Комремстройхоз», Администрация Кожевниковского района |  |
| 3.3 | Проведение технических мероприятий в котельных на территории поселения: с. Вороново, ул. Карла Маркса, 48а 1. Промывка оборудования т/трассы 2. Гидравлические испытания 3. Косметический ремонт помещения 4. Обследование здания котельных | До 01.09.2026 До 01.09.2026 До 01.09.2026 До 01.09.2026 | Администрация Вороновского с.п., КР МУП «Комремстройхоз» Специализированная организация Администрация Кожевниковского района |  |
| 3.4 | Проведение технических мероприятий в котельных на территории поселения: д. Еловка школа ул. Новая 1а 1. Промывка оборудования, т/трассы 2. Гидравлические испытания 3. Косметический ремонт помещения 4. Обследование дымовой трубы | До 01.06.2026 До 01.06.2026 До 01.09.2026 До 01.09.2026 | Администрация Вороновского с.п., КР МУП «Комремстройхоз» Администрация Кожевниковского района |  |
| IV. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОВЕРКЕ ГОТОВНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ в соответствии с требованиями «Правил обеспечения готовности к отопительному периоду», утверждённых приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 г. №2234 |  |  |  |  |
| 4.1 | Присутствие при проведении промывок систем теплопотребления Потребителей (пункты 9.2,9 ПТЭ ТЭУ, пункты 11.5.1, 11.5.5 Правил) | с даты окончания ОП до 30.05 | Администрация Вороновского с.п., КР МУП «Комремстройхоз |  |
| 4.2 | Контроль за проведением гидравлических испытаний систем теплопотребления Потребителей (пункты 11.5.1, 11.5.5 Правил) | с даты окончания ОП до 01.09 | Администрация Вороновского с.п., КР МУП «Комремстройхоз |  |
| 4.3 | Осмотр теплопотребляющих установок Потребителей на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды (пункт 11.5.11 Правил) | до 01.09 | Администрация Вороновского с.п., КР МУП «Комремстройхоз |  |
| 4.4 | Сверка расчётов за поставленную Потребителям тепловую энергию, подтверждающих отсутствие задолженности перед ООО «СТЭ» (пункт 11.5.13 Правил) | до 01.09 | Администрация Вороновского с.п., КР МУП «Комремстройхоз |  |
| 4.5 | Периодическая проверка узлов учёта Потребителей (пункт 11.5.14 Правил) | в течение 5 рабочих дней с начала ОП до 01.10 | Администрация Вороновского с.п., КР МУП «Комремстройхоз |  |
| 4.6 | Проверка технической готовности тепло потребляющих установок Потребителей к отопительному периоду (пункт 11.5.19 Правил, образец акта в приложении к Правилам) | до 01.09 | Администрация Вороновского с.п., КР МУП «Комремстройхоз |  |
| 4.7 | Проверка оценочных листов и документов Потребителей, подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду. Расчёт индекса готовности в отношении каждого объекта Потребителей. (пункт 8 Порядка проведения оценки) | в течение 10 календарных дней с даты предоставления комиссией оценочных листов и документов | Администрация Вороновского с.п., КР МУП «Комремстройхоз |  |