МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ВОРОНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОРОНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.07.2020                                                                                                                                  № 77

с. Вороново Кожевниковского района Томской области

Об утверждении муниципальной Программы

«Организация освещения улиц на территории

муниципального образования «Вороновское сельское

поселение» на 2021 – 2025 годы»

(в редакции постановления администрации Вороновского сельского поселения от 09.02.2021 № 7, 21.10.2021 № 89; от 27.12.2021 № 114; от 25.02.2022 № 21, от 28.02.2023 № 11, от 20.04.2023 № 32, от 16.02.2024 № 16, от 18.03.2024 № 22)

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Вороновское сельское поселение» Кожевниковского района Томской области, в целях организации освещения улиц муниципального образования «Вороновское сельское поселение» на период 2021-2025 годы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную Программу «Организация освещения улиц на территории муниципального образования «Вороновское сельское поселение» на 2021-2025 годы», согласно приложению.

2. Обнародовать настоящее постановление в установленном Уставом муниципального образования «Вороновское сельское поселение» порядке и разместить на официальном сайте администрации Вороновского сельского поселения в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поселения                                                                                                  С.Н. Прокопенко

С.А. Бурягина

т. (838244) 31-169

В дело № 02 – 04

___________ О.М. Чирикова

«___» ______________ 2020 г.

- ПРИЛОЖЕНИЕ

- УТВЕРЖДЕНО

- постановлением Администрации

- Вороновского сельского поселения

- от 20.07.2020 № 77

Муниципальная Программа

«Организация освещения улиц на территории муниципального образования «Вороновское сельское поселение» на 2021-2025 годы»

Паспорт Программы

| Наименование Программы: | Муниципальная программа «Организация освещения улиц на территории муниципального образования «Вороновское сельское поселение» на 2021-2025 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание разработки Программы: | - Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации |
| Заказчик Программы: | Администрация Вороновского сельского поселения |
| Разработчик Программы: | Администрация Вороновского сельского поселения |
| Основная цель Программы: | - повышение качества и эффективности наружного освещения улиц, проездов муниципального образования Вороновское сельское поселение |
| Задачи Программы: | - реконструкция сетей и установка наружного освещения с применением прогрессивных технологий источников света; - планирование показателей и формирование заданий по энергосбережению и сокращения доли расходов на коммунальные услуги в общих расходах местного бюджета к 2025 году. |
| Сроки реализации Программы: | 2021-2025 годы Мероприятия Программы реализуются в течение всего срока |
| Основные исполнители Программы: | Администрация Вороновского сельского поселения Специалист по управлению муниципальным имуществом и землей Специалист по финансово-экономическим вопросам |
| Объемы и источники финансирования Программы (тыс. руб.) | Всего за счёт средств местного бюджета 3381,090 тыс. руб., районного бюджета 0,000 тыс. руб., в том числе электроэнергия: 2021 год – 330,000 тыс. руб. 2022 год – 214,320 тыс. руб. 2023 год – 330,000 тыс. руб. 2024 год – 330,000 тыс. руб. 2025 год – 330,000 тыс. руб. (в редакции постановления администрации Вороновского сельского поселения от 09.02.2021 № 7, 21.10.2021 № 89; от 27.12.2021 № 114; от 25.02.2022 № 21; от 28.02.2023 № 11; от 16.02.2024 № 16; от 18.03.2024 № 22) |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: | – качественное и высокоэффективное освещение территории поселения, в том числе подходов к школам, объектам культуры и досуга, а также жизненно важных объектов; - оптимизация расходов бюджетных средств поселения на содержание уличного освещения; - повышение энергоресурсоэффективности систем наружного освещения при выполнении нормативных требований, предъявляемых к уровню освещенности улиц и объектов; – повышение надежности и долговечности работы сетей наружного освещения; - повышение уровня безопасности дорожного движения; – организация системы своевременного устранения неисправностей на электролиниях и проведение ППР в сетях наружного освещения. |
| Ответственные лица для контактов: | Глава Вороновского сельского поселения Специалист по финансово-экономическим вопросам |

Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

Сети наружного освещения входят в комплекс систем жизнеобеспечения муниципального образования «Вороновское сельское поселение» (далее – сельское поселение).

Необходимость ускорения реконструкции и совершенствования освещения вызвана значительным ростом количества автомобильного транспорта, повышением интенсивности движения, ростом деловой и досуговой активности населения в вечерние и ночные часы. Освещение улиц, дорог, проездов, соответствие возрастающим к нему требованиям, способствует обеспечению важнейшего права человека на безопасность и комфортность проживания, снижению количества дорожно-транспортных происшествий и нарушений общественного порядка, формированию привлекательного вечернего облика улиц сельского поселения.

В настоящее время возникает острая необходимость серьезной работы по улучшению наружного освещения территории сельского поселения. Наружное освещение по своему функциональному назначению относится к благоустройству, а по характеру оборудования                 и ведению эксплуатации – к электрическим сетям ОАО «Томской распределительной компании».

Протяженность сетей наружного освещения на 01.01.2020 года составляет 22,4 км., смонтированных на опорах и имеющих 138 светильников.

В течение 2016-2020 годов проводилась работа по текущему ремонту, обслуживанию и замене функционирующей сети наружного освещения.

На рынке электротехнической продукции появилась продукция нового поколения                  с улучшенными энергосберегающими и светотехническими характеристиками, существует необходимость внедрения новых передовых материалов и технологий. Это значительно снизит затраты на эксплуатацию, повысит надежность и качество работы сетей наружного освещения.

Исходя из вышеизложенного, на территории муниципального образования «Вороновское сельское поселение» разработана настоящая муниципальная Программа. Мероприятия данной программы предусматривают решение вопросов текущего содержания, ремонта и реконструкции сетей уличного освещения.

Цели Программы

Целью муниципальной программы «Организация освещения улиц на территории муниципального образования «Вороновское сельское поселение» на 2021-2025 годы» является повышение качества и эффективности наружного освещения улиц и проездов территорий муниципального образования «Вороновское сельское поселение».

Задачи Программы

- реконструкция сетей и установок наружного освещения с применением прогрессивных технологий источников света;

- снижение эксплуатационных расходов при проведении текущего содержания                         и ремонта существующих сетей и установок;

- увеличение количества освещаемых территорий муниципального образования «Вороновское сельское поселение» – автомобильных дорог, проездов, водоразборных колонок.

Объемы и источники финансирования

Объемы и источники финансирования

(в редакции постановления администрации Вороновского сельского поселения от 09.02.2021 № 7, 21.10.2021 № 89; от 27.12.2021 № 114, от 28.02.2023 № 11, от 16.02.2024 № 16, от 18.03.2024 № 22)

Таблица 1 (тыс. руб.)

| № п/п | Год реализации программы | Сумма (тыс. руб.) | в том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Местный бюджет | Районный бюджет |
| 1 | 2021г. | 736,139 | 736,139 | 0,000 |
| 2 | 2022г. | 479,576 | 479,576 | 0,000 |
| 3 | 2023г. | 759,235 | 759,235 | 0,000 |
| 4 | 2024г. | 750,884 | 659,440 | 91,444 |
| 5 | 2025г. | 655,256 | 655,256 | 0,000 |
|  | ВСЕГО: | 3381,09 | 3289,646 | 91,444 |

Сведения о распределении и источниках финансирования Программы

(в редакции постановления администрации Вороновского сельского поселения от 09.02.2021 № 7, 21.10.2021 № 89; от 27.12.2021 № 114, от 25.02.2022 № 21, от 28.02.2023 № 11, от 20.04.2023 № 32, от 16.02.2024 № 16, от 18.03.2024 № 22)

Таблица 2(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Единица измерения |  | Кол-во | Потребность всего (тыс. руб.) | Источник финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | Районный бюджет |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Стоимость электроэнергии |  | кВт/час |  | 50769 | 330,000 | 330,000 | 0,000 |
| 2 | Обслуживание светильников |  | шт. |  | 171 | 109,576 | 109,576 | 0,000 |
| 3 | Стоимость материалов (контакторы, лампы (светильники) пускатели и т.д.) |  |  |  |  | 40,00 | 40,00 | 0,000 |
| 4 | Монтаж уличного освещения на участках дорог, не имеющих освещения в с. Вороново |  |  |  |  | 99,979 | 99,979 | 0,000 |
| 5 | Монтаж автоматической системы коммерческого учета электрической энергии по уличному освещению в с. Вороново |  |  |  |  | 32,577 | 32,577 | 0,000 |
| 6 | Работы по установке дополнительных фонарей уличного освещения по ул. 2-я Пятилетка в с. Вороново |  |  |  |  | 124,007 | 124,007 | 0,000 |
|  | ИТОГО за 2021 год |  | тыс. руб. |  |  | 736,139 | 736,139 | 0,000 |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Стоимость электроэнергии |  | кВт/час |  | 32972 | 214,320 | 214,320 | 0,000 |
| 2 | Обслуживание светильников |  | шт. |  | 298 | 225,256 | 225,256 | 0,000 |
| 3 | Стоимость материалов (контакторы, лампы (светильники) пускатели и т.д.) |  |  |  |  | 40,00 | 40,00 | 0,000 |
|  | ИТОГО за 2022 год |  | тыс. руб. |  |  | 479,576 | 479,576 | 0,000 |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Стоимость электроэнергии |  |  | кВт/час | 50769 | 330,000 | 330,000 | 0,000 |
| 2 | Обслуживание светильников |  |  | шт. | 298 | 269,235 | 269,235 | 0,000 |
| 3 | Стоимость материалов (контакторы, лампы (светильники) пускатели и т.д.) |  |  |  |  | 160,000 | 160,000 | 0,000 |
|  | ИТОГО за 2023 год |  |  | тыс. руб. |  | 759,235 | 759,235 | 0,000 |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Стоимость электроэнергии |  |  | кВт/час | 50769 | 330,000 | 330,000 | 0,000 |
| 2 | Обслуживание светильников |  |  | шт. | 298 | 229,440 | 229,440 | 0,000 |
| 3 | Стоимость материалов (контакторы, лампы (светильники) пускатели и т.д.) |  |  |  |  | 191,444 | 100,00 | 91,444 |
|  | ИТОГО за 2024 год |  |  | тыс. руб. |  | 750,884 | 659,440 | 91,444 |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Стоимость электроэнергии | кВт/час |  |  | 50769 | 330,000 | 330,000 | 0,000 |
| 2 | Обслуживание светильников | шт. |  |  | 298 | 225,256 | 225,256 | 0,000 |
| 3 | Стоимость материалов (контакторы, лампы (светильники) пускатели и т.д.) |  |  |  |  | 100,00 | 100,00 | 0,000 |
|  | ИТОГО за 2025 год | тыс. руб. |  |  |  | 655,256 | 655,256 | 0,000 |
|  | ВСЕГО 2021-2025гг. | тыс. руб. |  |  |  | 3381,090 | 3289,646 | 91,444 |

Сроки реализации Программы

Программа рассчитана на 2021-2025 годы.

Механизм реализации и порядок контроля реализации Программы

Заказчиком Программы является Администрация Вороновского сельского поселения. Ответственным исполнителем программы является специалист по финансово-экономическим вопросам. Администрация Вороновского сельского поселения осуществляет взаимодействие с органами ГИБДД, АО «Томской распределительной компанией» и другими организациями, предоставляющие услуги по обслуживанию                        и содержанию сети наружного освещения территории муниципального образования «Вороновское сельское поселение».

Расходование бюджетных средств осуществляется в соответствие с существующим законодательством о поставках материалов, выполнении работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд посредством размещения муниципальных заказов.

Финансовый контроль за использованием бюджетных средств и выполнением программы осуществляется органами местного управления, Советом Вороновского сельского поселения.

Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы

Программа предусматривает упорядочение текущего ремонта и содержания, замену существующего физически и морально устаревшего оборудования, обеспечивающего наружное освещение, монтаж новых линий и установку нового оборудования, ее реализация обеспечивает:

- качественное и эффективное освещение города, в том числе автомобильных трасс                             и наиболее важных объектов;

- оптимизацию расходов бюджетных средств на содержание уличного освещения;

- повышение энергоресурсоэффективности систем наружного освещения при выполнении нормативных требований, предъявляемых к уровню освещенности;

- организацию своевременного устранения неисправностей на электролиниях и проведения планово предупредительного ремонта в сетях наружного освещения;

- повышение уровня безопасности дорожного движения;

- повышение деловой и досуговой активности населения муниципального образования «Вороновское сельское поселение» в вечерние и ночные часы.

К количественным показателям ожидаемых результатов реализации Программы относятся:

замена светильников уличного освещения

| год | населенный пункт | штуки |
| --- | --- | --- |
| 2021 | с. Вороново | 10 |
|  | д. Красный Яр | 3 |
| 2022 | с. Осиновка | 10 |
|  | д. Волкодаевка | 3 |
| 2023 | д. Еловка | 7 |
|  | д. Екимово | 7 |
| 2024 | с. Вороново | 7 |
| 2025 | с. Осиновка | 10 |
| Итого: с 2021 по 2025 |  | 57 |

замена фонарного провода

| год | населенный пункт | м |
| --- | --- | --- |
| 2024 | с. Вороново | 300 |
| 2025 | с. Осиновка | 500 |

- монтаж двухступенчатой системы уличного освещения – 20 км.